АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2024		          	      		      	                     № 73

ст-ца Незамаевская

Об утверждении муниципальной программы

«Дорожная деятельность на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района от 08 сентября  2022 года  № 62 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района                                                             С.А. Левченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Незмаевского сельского поселения Павловского района от______________ №____ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Дорожная деятельность на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранность автомобильных дорог местного значения в Незамаевском сельском поселении Павловского района и восстановление износа их дорожного покрытия; повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий и потерь от них |
| Задачи муниципальной программы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Незамаевском сельском поселении Павловского района, в соответствии с нормативными требованиями; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; улучшение социальных условий жизни населения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность отремонтированных дорог; протяженность исправленного профиля гравийных дорог; количество установленных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2025 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025 году составляет 4260,6 тыс. рублей, из них: местный бюджет – 4260,6 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

дорожной деятельности на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района

Сеть автомобильных дорог местного значения в Незамаевском сельском поселении Павловского района (далее – автомобильные дороги) – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в Незамаевском сельском поселении Павловского района. Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 60,2 км, из них асфальтовое покрытие имеет 19,2 км. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления. Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия автомобильных дорог являются износ, шелушение, выбоины, трещины, ямы.

Формирование Программы обусловлено рядом причин:

- некачественным техническим состоянием автомобильных дорог;

- высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог, что приводит к неминуемым аварийным ситуациям, создавая угрозу жизни и здоровью населения.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов по автомобильным дорогам необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью программы является сохранность автомобильных дорог местного значения в Незамаевском сельском поселении Павловского района и восстановление их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения.

Основной задачей программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Незамаевском сельском поселении Павловского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации программы 2025 год.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения | % | 100 |
| 2. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий | % | 100 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | % | 100 |

3. Перечень и краткое описание

основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района» на 2025 год содержит комплексный план реализации мероприятий, направленных на:

планомерное сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям;

снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

Подпрограммы муниципальной программы – не предусмотрены. Ведомственные целевые программы – не предусмотрены.

Мероприятия муниципальной программы и их финансовое обеспечение отражены ниже в настоящем разделе, в соответствующей таблице.

Все мероприятия муниципальной программы будут оцениваться по степени освоения денежных средства.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Всего на реализацию программы из средств бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий, предполагается выделить в 2025 году 4260,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей. В процессе исполнения муниципальной программы возможно увеличение финансирования.

Распределение расходов на финансирование мероприятий программы производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет исполнитель муниципальной программы - администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района. Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района является главным распорядителем средств, поступающих из федерального, краевого, районного и других источников бюджета, выделенных из местного бюджета, выполняет бюджетные полномочия, установленные законодательством.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий; степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета; степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки её эффективности в течении реализации не реже, чем один раз в год. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района от 08 сентября  2022 года  № 62 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района»

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района и всех участников программы. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы. Координатор программы –администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района: обеспечивает разработку муниципальной программы; формирует структуру муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы;  принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы; ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы); осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. Контроль за реализацией муниципальной программы и общее управление программой осуществляет глава Незамаевского сельского поселения Павловского района.

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района                                                         С.А. Левченко

Приложение

к паспорту муниципальной программы

Незамаевского сельского поселения

Павловского района

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Дорожная деятельность на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источни ки финанси рования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1. | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения (ямочный ремонт) |  |  |  |  | администра ция Незамаевского сельского поселения Павловского района |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | всего | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 2. | Грейдирование и подсыпка автомобильных дорог местного значения | Местный бюджет | 750,0 | 750,0 |  | администра ция Незамаевского сельского поселения Павловского района |
|  |  | всего | 750,0 | 750,0 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт дорог (устройство тротуара) | Местный бюджет | 1210,6 | 1210,6 |  | администра ция Незамаевского сельского поселения Павловского района |
|  |  | всего | 1210,6 | 1210,6 |  |  |
| 4. | Закупка ГПС | Местный бюджет | 1 500,0 | 1500,0 |  | администра ция Незамаевского сельского поселения Павловского района |
|  |  | всего | 1 500,0 | 1500,0 |  |  |
| 5. | Приобретение и установка дорожных знаков | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  | администра ция Незамаевского сельского поселения Павловского района |
|  |  | всего | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 6. | Нанесение дорожной разметки | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  | администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района |
|  |  | всего | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | Местный бюджет | 4260,6 | 4260,6 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 4260,6 | 4260,6 |  |  |

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района                                                    С.А. Левченко